Harmonogram:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Zadanie** | **Wykonawca** |
| 02.03.2016 | Zbieranie informacji | Analityk |
| Podpisanie umowy pomiędzy pracownikami | Wszyscy |
| 09.03.2016 | Wstępne założenia projektowe, burza mózgów | Kierownik i analityk |
| 16.03.2016 | Tworzenie szkieletu aplikacji | Programista |
| 23.03.2016 | Tworzenie bazy danych | Bazodanowiec |
| 30.03.2016 | Rozwój aplikacji | Programista, grafik |
| 06.04.2016 | Testowanie | Tester |
| 13.04.2016 | Poprawki | Programista, tester |
| 20.04.2016 | Tworzenie grafiki | Grafik |
| 27.04.2016 | Testy całości projektu | Kierownik, tester |
| 18.05.2016 | Próba oddania, projektu ewentualne poprawki | Wszyscy |
| 25.05.2016 | Próba oddania, projektu ewentualne poprawki | Wszyscy |
| 01.06.2016 | Próba oddania, projektu ewentualne poprawki | Wszyscy |
| 08.05.2016 | Próba oddania, projektu ewentualne poprawki | Wszyscy |
| 15.05.2016 | Ostatni termin, koniec semestru- złożenie podania o warunek | Wszyscy |