Raport ze spotkania z klientem

W dniu 27.03.2016 odbyło się spotkanie z klientem. Podczas spotkania uczestniczyli grafik, klient i kierownik projektu. Przedstawiciel grupy zaprezentował dotychczasowe postępy realizowanego projektu od poprzedniego spotkania:
- stworzone logo aplikacji
- import obrazków
- stworzenie tła aplikacji

Podczas prezentacji klient wyraził dezaprobatę odnośnie tła aplikacji, która wg niego jest zbyt ciemna. Klient chciałby jaśniejsze kolory i odcienie błękitu. Grafik przedstawił inne przygotowane warianty odnośnie tła aplikacji. Klient zaakceptował wariant nr 5.
Pozostałe przedstawione funkcjonalności wraz z logiem aplikacji zostały zaakceptowane przez klienta.
       Kierownik projektu wraz z klientem podpisali końcową umowę.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się dnia 15.04.2016 roku.